**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**

**(Тюменская область)**

**Нижневартовский район**

**Администрация**

**сельского поселения**

**Зайцева Речка**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.01.2020 № 6

с.п. Зайцева Речка

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству сельского поселения

Зайцева Речка на 2020 г.

В целях подготовки сельского поселения Зайцева Речка к 92-ой годовщине со дня образования Нижневартовского района, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика сельского поселения,на основании Совета депутатов сельского поселения Зайцева Речка от 31.05.2018 года № 120 «**Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Зайцева Речка и Правил содержания домашних животных (собак, кошек), скота и птицы на территории сельского поселения Зайцева Речка**»:

1**.**Утвердить план мероприятий по благоустройству сельского поселения Зайцева Речка (приложение №1)

2. Директору МКУ «Содружество» (О.В.Волнянко) ежеквартально предоставлять, отчет об исполнении плана мероприятий по состоянию на последнюю дату отчетного периода.

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте сельского поселения Зайцева Речка(<http://zaik-adm.ru>).

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения С.В. Субботина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Зайцева Речка от 20.01.2020 г № 6 |

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству сельского поселения Зайцева Речка.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование предприятия** | **Срок исполнения** | **сумма (тыс.руб.)** | **Ответственный исполнитель** | **Примечание** |
| **1. Проведение весенней санитарной очистки и озеленения территории сельского поселения Зайцева Речка:** | 15.04.2020-15.06.2020 | Не требует финансирования | Администрация сельского поселения, руководители организаций и учреждений, жители поселения |  |
| 1.1. Очистка от мусора дворовых территорий, тротуаров, газонов, огородов. | 15.04.2020-15.06.2020 | Не требует финансирования | Жители поселения,  Администрация сельского поселения |  |
| 1.2. Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, атакже прилегающих территорий. | 15.04.2020-15.06.2020 | Не требует финансирования | Руководители организаций и учреждений |  |
| 1.3.Снос бесхозных сооружений  (ул. Пролетарская 1.)  -надворный туалет  -короб для мусора | 15.04.2020-10.06.2020 | Силами рабочих, принятых в рамках договора с НЦЗН | МКУ «Содружество» директор  О.В. Волнянко |  |
| 1.4. Благоустройство общественных территорий (Сквер): создание газонов, клумб | 15.04.2020-10.06.2020 | Не требует финансирования | МКУ «Содружество» директор  О.В. Волнянко |  |
| 1.5. Очистка территории кладбища п. Зайцева Речка | до 15.04.2020-10.06.2020 | Не требует финансирования,силами членов ВПП «Единая Россия | Секретарь первичного отделения Зайцевореченского ВПП «Единая Россия» Н.Р. Куляева |  |
| 1.6. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок. | постоянно | Не требует финансирования | МКУ «Содружество» директор  О.В. Волнянко |  |
| **2.Проведение ремонтов памятников:**  -с. Былино: «Памятный знак защитникам Отечества «1941-1945»;  - д.Вампугол: «Памятник погибшим в годы гражданской войны»;  -п.Зайцева Речка: «Обелиск погибшим в годы Великой отечественной войны  Односельчанам» (на территории кладбища);  -п.Зайцева Речка:«Памятный знак защитникам Отечества «1941-1945»  ( ул.Центральная 10) | Проведение ремонтов памятников согласно технического задания, содержание территорий памятников постоянно | Финансирование из бюджета района;  Волонтёры, представители общественных организаций с.п. Зайцева Речка | Специалист по работе с молодёжью в с.п. Зайцева Речка Ковалёва Т.В. |  |
| **3. Покраска жилого дома по ул. Школьная 1 кв.1 (участник ВОВ Хабибуллина Х.Л.)** | До 07.05.2020 | Согласно сметы | Администрация с.п. Зайцева Речка-  Заместитель главы администрации  Дорофеев В.Е |  |
| **4. Изготовление таблички «Аллея сирени» к 75 летию победы в Великой Отечественной войне** | до 09.05.2020 | После заключения договора | МКУ «Содружество» специалист по благоустройству  О.В. Волнянко |  |
| **5. Ремонт детских игровых площадок на территории поселения:**  - многофункциональная спортивная площадка ул. Гагарина 2;  - детская игровая площадка ул. Почтовая д.14;  - детская игровая площадка по ул. Леспромхозная 2;  - детская игровая площадка д. Вампугол, ул. Зырянова 13. | до 10.06.2020 | По факту, после проведения обследований | Администрация с.п. Зайцева Речка-  Заместитель главы администрации  Дорофеев В.Е.,  МКУ «Содружество» директор  О.В. Волнянко |  |
| **6. Привлечение граждан, стоящих на учете в Центре занятости населения к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленения** | В течении года | Врамках заключённых договоров с НЦЗН | МКУ «Содружество» директор  О.В. Волнянко |  |
| **7.Скашивание травы на территории поселения в общественных местах** | июнь- сентябрь | Силами рабочих, принятых в рамках договора с НЦЗН | Администрация с.п. Зайцева Речка-  Заместитель главы администрации  Дорофеев В.Е., |  |
| **8.Отлов безнадзорных животных** | Постоянно (по мере необходимости) |  | МКУ «Содружество» директор  О.В. Волнянко |  |
| **9. Снос непригодных для проживания жилых помещений:**  **-** п. Зайцева Речка, ул. Пролетарская 7;  - п. Зайцева Речка, ул. Строителей 4;  - с. Былино, ул. Речная д.32, 34;  - д. Вампугол, Зырянова 11. | Iкв. -IVкв. 2020 года | За счёт утверждённой сметы расходов на 2020 год | Администрация с.п. Зайцева Речка-  Заместитель главы администрации  Дорофеев В.Е. | В соответствии с постановлением администрации поселения «Об утверждении Плана по сносу аварийных жилых домов, жилых домов,жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания с последующей зачисткой земельных участков на территории с. п. Зайцева Речка на 2019 год» № 5 от 15.01.2019 |
| **10. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленению территории поселения.** | постоянно | Не требует финансирования | МКУ «Содружество» директор  О.В. Волнянко |  |
| **11. Выявление административных правонарушений в области благоустройства и содержания территории сельского поселения Зайцева Речка и содержании домашних животных (собак, кошек), скота и птицы на территории поселения.** | постоянно | Не требует финансирования | Администрация с.п. Зайцева Речка-  Заместитель главы администрации  Дорофеев В.Е. |  |
| **12. Замена, ремонт, покраска заборов (ворот, ограждений) на территории Зайцева Речка по:**  -ул.Почтовая 1;  -ул.Почтовая 2;  -ул.Почтовая 3;  -ул.Почтовая 4;  -ул.Почтовая 5;  -ул.Почтовая 6;  -ул.Почтовая 7;  -ул.Почтовая 8;  -ул.Почтовая 10;  -ул.Центральная 6;  -ул.Пролетарская 6;  -ул.Пролетарская 12;  -ул.Пролетарская 13. | Апрель-Май 2020 | За счёт утверждённой сметы расходов на 2020 год | Администрация с.п. Зайцева Речка-  Заместитель главы администрации  Дорофеев В.Е.,  МКУ «Содружество» -директор  О.В. Волнянко |  |
| **12. Ремонт торговых рядов (обивка железом)** | до 10.06.2020 | Согласно сметы | МКУ «Содружество» - директор  О.В. Волнянко |  |
| **13. Ремонт администрации (туалет, тамбур, входная дверь)** | до 15.04.2020 | Согласно сметы бюджет поселения | МКУ «Содружество» -директор  О.В. Волнянко |  |
| **14. Снос гаража по ул. Гагарина** | До 10.06.2020 | Силами рабочих, принятых в рамках договора с НЦЗН | МКУ «Содружество» -директор  О.В. Волнянко |  |
| **15. Ремонт гаража по ул. Почтовая 10** | До 10.06.2020 | Ответственный наниматель кв. 2 | МКУ «Содружество» -директор  О.В. Волнянко |  |
| **16. Снос гаража по ул. Гагарина 6** | до 10.06.2020 | Силами рабочих, принятых в рамках договора с НЦЗН | МКУ «Содружество» директор  О.В. Волнянко |  |
| **17. Благоустройство многофункциональной спортивной площадки по ул. Гагарина 2:**  -планировка местности;  -установка блок-контейнера на плиты;  -ремонт надворных туалетов. | до 01.06.2020 | Силами рабочих, принятых в рамках договора с НЦЗН | Администрация с.п. Зайцева Речка  Заместитель главы  Дорофеев В.Е.  МКУ «Содружество» директор  О.В. Волнянко |  |
| **18. Благоустройство по ул. Леспромхозная 2** | До 10.06.2020 | Согласно сметы бюджет поселения | Администрация с.п. Зайцева Речка-  Заместитель главы  Дорофеев В.Е.  МКУ «Содружество» - директор  О.В. Волнянко |  |
| **19. Установка дополнительных светильников уличного освещения в с. Былино**  (Привлечение представителей ЮТЭК по вопросу обследования опор и линий электропередачдо 01.03.2020) | До 07.05.2020 | Бюджет поселения | Администрация с.п. Зайцева Речка-  Заместитель главы  Дорофеев В.Е. |  |