**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**(Тюменская область)**

**Нижневартовский район**

**Администрация сельского поселения Зайцева Речка**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.03.2017г. № 35

п. Зайцева Речка

|  |  |
| --- | --- |
| О противопаводковых мероприятиях в весенне-летний период 2017 года на территории сельского поселения Зайцева Речка |  |

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях профилактики чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории поселения в весенне-летний паводковый период 2017 года постановляю:

1. Организовать работу противопаводковой комиссии. Выполнение функций противопаводковой комиссии осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Зайцева Речка (постановление администрации поселения от 23.05.2011 № 35).

2. Утвердить План противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2017 года на территории сельского поселения Зайцева Речка согласно приложению № 1.

3. Утвердить список телефонных абонентов на случай чрезвычайных ситуаций в период паводка согласно приложению № 2.

4. Обследовать гидротехнические сооружения, объекты жизнеобеспечения, электрохозяйства и связи, дороги, мосты, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами.

При необходимости предприятиям и организациям, эксплуатирующим данные объекты принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению.

5. При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать администрацию поселения, а также единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» по телефонам 8(3466) 41-13-34, 41-13-32 или 112.

6. Главному специалисту общего отдела администрации (Дорофеев В.Е.):

- спланировать мероприятия по подготовке к паводку и на случай эвакуации людей, животных и материальных ценностей в безопасные районы;

- организовать ежедневный сбор информации о паводковой обстановке на территории поселения;

- систематически информировать жителей поселения о складывающейся паводковой ситуации.

7. Рекомендовать:

7.1. Собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков проводить мероприятия по защите земель от водной эрозии, подтопления и другого негативного воздействия.

7.2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности создать аварийные бригады и обеспечить их необходимым инвентарем и оборудованием для своевременного предотвращения и ликвидации последствий весеннего половодья.

8. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Зайцева Речка от 14.03.2017 № 30 «О противопаводковых мероприятиях в весенне-летний период 2017 года на территории сельского поселения Зайцева Речка»

9. Настоящее постановление разместить на официальном веб-сайте администрации сельского поселения Зайцева Речка (http://zaik-adm.ru/).

10. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения С.В.Субботина

Приложение № 1 к постановлению администрации

сельского поселения Зайцева Речка от 27.03.2017 № 35

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2017 года**

**на территории сельского поселения Зайцева Речка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1. | Уточнить силы и средства, которые могут быть задействованы в случае возникновения паводка в населенных пунктах поселения (с. Былино, д. Вампугол). | 31.03.2017 | В.Е.Дорофеев, главный специалист общего отдела администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством вспомогательного отдела МКУ «УМТО»;  Т.Г.Кинева, начальник вспомогательного отдела МКУ «УМТО». |
| 2. | Провести учет домашних животных по каждому населенному пункту подверженному подтоплению. | 01.04.2017 | В.Е.Дорофеев, главный специалист общего отдела администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством вспомогательного отдела МКУ «УМТО»;  Т.Г.Кинева, начальник вспомогательного отдела МКУ «УМТО». |
| 3. | Уточнить информацию о наличии плавсредств, находящихся в частном пользовании у жителей населенных пунктов поселения (д. Вампугол, с. Былино) | 30.03.2017 | В.Е.Дорофеев, главный специалист общего отдела администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством вспомогательного отдела МКУ «УМТО»;  Т.Г.Кинева, начальник вспомогательного отдела МКУ «УМТО». |
| 4. | Создать в населенных пунктах поселения аварийные бригады, провести с ними инструктаж по обеспечению жизнедеятельности населенных пунктов в период подтопления (затопления), обеспечить необходимым инвентарем и материалами. | 30.03.2017 | В.Е.Дорофеев, главный специалист общего отдела администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством вспомогательного отдела МКУ «УМТО»;  Т.Г.Кинева, начальник вспомогательного отдела МКУ «УМТО». |
| 5. | Провести проверку пунктов временного размещения. | 31.03.2017 | В.Е.Дорофеев, главный специалист общего отдела администрации |
| 6. | Обеспечить наличие ограждений, сходень в населенных пунктах поселения, подверженных подтоплению (затоплению), в целях эвакуации сельскохозяйственных животных водным транспортом. | 10.04.2017 | В.Е.Дорофеев, главный специалист общего отдела администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством вспомогательного отдела МКУ «УМТО»;  Т.Г.Кинева, начальник вспомогательного отдела МКУ «УМТО». |
| 7. | Провести тренировки по оповещению и эвакуации населения поселения, проживающего в населенных пунктах, подверженных угрозе подтопления. | 10.04.2017 | В.Е.Дорофеев, главный специалист общего отдела администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством вспомогательного отдела МКУ «УМТО»;  Т.Г.Кинева, начальник вспомогательного отдела МКУ «УМТО». |
| 8. | Провести обследование территорий населенных пунктов поселения, подверженных угрозе подтопления на предмет несанкционированных свалок. | 20.04.2017,  01.07.2017 | В.Е.Дорофеев, главный специалист общего отдела администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством вспомогательного отдела МКУ «УМТО»;  Т.Г.Кинева, начальник вспомогательного отдела МКУ «УМТО». |
| 9. | Обследовать гидротехнические сооружения, объекты жизнеобеспечения, электрохозяйства и связи, дороги, мосты, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами, и принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению. | 28.04.2017 | Руководители предприятий организаций, эксплуатирующих данные объекты |
| 10. | Организовать работы по очистке дорог и внутридворовых территорий многоквартирных домов от снега. Принять меры по очистке территории населенных пунктов и зон санитарной охраны, водоисточников от свалок мусора, снега и льда. | 28.04.2017,  01.07.2017 | В.Е.Дорофеев, главный специалист общего отдела администрации; О.А.Снопик, начальник цеха «ЖКХ» (по согласованию)  В.В.Ванцов, заведующий хозяйством вспомогательного отдела МКУ «УМТО»  Т.Г.Кинева, начальник вспомогательного отдела МКУ «УМТО» |
| 11. | Организовать оповещение жителей на территории сельских населенных пунктов: д. Вампугол, с. Былино | паводковый период | В.Е.Дорофеев, главный специалист общего отдела администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством вспомогательного отдела МКУ «УМТО»;  Т.Г.Кинева, начальник вспомогательного отдела МКУ «УМТО». |
| 12. | Организовать взаимодействие и привлечение дополнительных сил и средств, обеспечивающих проведение мероприятий, направленных на жизнеобеспечение в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного характера. | при необходимости | В.Е.Дорофеев, главный специалист общего отдела администрации |
| 13. | Провести укрепление береговой линии в населенных пунктах, подверженных угрозе подтопления. | при необходимости в паводковый период 2017 года | В.Е.Дорофеев, главный специалист общего отдела администрации |
| 14. | Производить ежедневный обход наиболее подверженных к затоплению объектов | В период опасности затопления | В.Е.Дорофеев, главный специалист общего отдела администрации; О.А.Снопик, начальник цеха «ЖКХ» (по согласованию)  В.В.Ванцов, заведующий хозяйством вспомогательного отдела МКУ «УМТО»  Т.Г.Кинева, начальник вспомогательного отдела МКУ «УМТО» |
| 15. | Провести беседы с подростками в МБОУ «Зайцевореченская ОСШ» об опасностях на водоёмах в период таяния льда и подъёма уровня воды. | Март, апрель | Инспектор ГИМС (по согласованию)  В.Е.Дорофеев, главный специалист общего отдела администрации |
| 16. | Для предупреждения возможного затопления талой водой - произвести очистку от снега участков улиц и водопропускных труб и лотков | март, апрель | О.А.Снопик, начальник цеха «ЖКХ» (по согласованию) |
| 17. | Проверить состояние обваловки территории «ГСМ» п.Зайцева Речка, исправность ёмкостей с ГСМ | апрель | В.Е.Дорофеев, главный специалист общего отдела администрации; О.А.Снопик, начальник цеха «ЖКХ» (по согласованию) |
| 18. | Проверить состояние промышленных территорий организаций поселения на предмет выявления загрязнённости ГСМ | апрель | В.Е.Дорофеев, главный специалист общего отдела администрации; Руководители организаций |
| 19. | Произвести очистку промышленных территорий организаций поселения от загрязнённости ГСМ (в случае выявления загрязнений) | апрель | Руководители организаций |
| 20. | Произвести откачку канализационных ёмкостей (выгребов) от бытовых и фекальных стоков, с последующей дезинфекцией ёмкостей. | май | О.А.Снопик, начальник цеха «ЖКХ» (по согласованию) |

Приложение № 2 к постановлению администрации

сельского поселения Зайцева Речка от 27.03.2017 № 35

**Список телефонных абонентов**

**на случай чрезвычайных ситуаций в период паводка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Телефоны | Наименование служб и учреждений | Ответственный |
| 8 (3466) **21-37-92**  приемная  8 (3466) **21-37-14** | Администрация сельского поселения Зайцева Речка | Субботина  Светлана Викторовна,  Глава поселения |
| 8 (3466) **21-37-91**  сот. **89125382231** | Администрация сельского поселения Зайцева Речка | Дорофеев  Владимир Егорович,  главный специалист общего отдела, ответственный за работу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 8 (3466) **21-37-01** | Пожарная команда  п. Зайцева Речка  ФКУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району | Корниенко  Анатолий Александрович,  начальник пожарной команды |
| 8 (3466) **21-37-49** | цех ЖКХ  п. Зайцева Речка,  МУП «Сельское ЖКХ» | Снопик  Олег Александрович, начальник цеха |
| 8 (3466) **21-49-40**  сот. **620024** | МКУ «УМТО деятельности ОМС» | Кинева Татьяна Геннадьевна, начальник вспомогательного отдела (д.Вампугол) |
| 8 (3466) **21-49-01** | Пожарная команда  д. Вампугол  ФКУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району | Терентьев Василий Васильевич,  начальник пожарной команды |
| 8 (3466) **21-49-50**  сот. **89028535990** | МКУ «УМТО деятельности ОМС» | Ванцов Владимир Витальевич, заведующий хозяйством вспомогательного отдела (с.Былино) |
| 8 (3466) **21-49-64** | Пожарная команда  с. Былино  ФКУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району | Вишневский Сергей Львович,  начальник пожарной команды |