**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**

**(Тюменская область)**

**Нижневартовский район**

**Администрация**

**сельского поселения**

**Зайцева Речка**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.01.2019 № 6/1

с.п. Зайцева Речка

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству сельского поселения

Зайцева Речка

 В целях наведения чистоты и порядка на территории сельского поселения Зайцева Речка, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика сельского поселения в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Зайцева Речка от 31.05.2018 года № 120 «**Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Зайцева Речка и Правил содержания домашних животных (собак, кошек), скота и птицы на территории сельского поселения Зайцева Речка**»:

1**.**Утвердить план мероприятий по благоустройству сельского поселения Зайцева Речка (приложение №1)

2. Директору МКУ «Содружество» (Т.А.Немцевой) ежеквартально предоставлять, отчет об исполнении плана мероприятий по состоянию на последнюю дату отчетного периода.

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте сельского поселения Зайцева Речка (<http://zaik-adm.ru>).

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения С.В. Субботина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Зайцева Речка от 15.01.2019 г № 6/1 |

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству сельского поселения Зайцева Речка.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование предприятия** | **Срок исполнения** | **сумма (тыс. руб.)** | **Ответственный исполнитель** | **Примечание** |
| **1. Проведение весенней санитарной очистки и озеленения территории сельского поселения Зайцева Речка:** | 15.04.2019-15.06.2019 | Не требует финансирования | Администрация сельского поселения, руководители организаций и учреждений, жители поселения |  |
| 1.1. Очистка от мусора дворовых территорий, тротуаров, газонов, огородов. | 15.04.2019-15.06.2019 | Не требует финансирования | Жители поселения |  |
| 1.2. Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий. | 15.04.2019-15.06.2019 | Не требует финансирования | Руководители организаций и учреждений |  |
| 1.3. Благоустройство площадок для размещения мусорных контейнеров | 15.04.2019-15.06.2019 |  | МКУ «Содружество» специалист по благоустройствуО.В. Волнянко |  |
| 1.4. Ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений, обновление вывесок | 15.05.2019-15.06.2019 | После проведения обследования | МКУ «Содружество» специалист по благоустройствуО.В. Волнянко |  |
| 1.5. Благоустройство общественных территорий (Сквер): создание газонов, клумб | 15.05.2019-15.06.2019 | 50 000 | МКУ «Содружество» специалист по благоустройствуО.В. Волнянко |  |
| 1.6. Установка аншлагов, запрещающих свалку мусора | до 15.04.2019 | После проведения обследования | МКУ «Содружество» специалист по благоустройствуО.В. Волнянко |  |
| 1.7. Очистка территории кладбища п. Зайцева Речка | до 15.06.2019 | Не требует финансирования | Секретарь первичного отделения Зайцевореченского ВПП «Единая Россия» |  |
| 1.8. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок. | постоянно | Не требует финансирования | МКУ «Содружество» специалист по благоустройствуО.В. Волнянко |  |
| 2. Установка въездного знака с. Былино. | 01.02.2019-15.06.2019 | 30 632 руб. | МКУ «Содружество» специалист по благоустройствуО.В. Волнянко |  |
| 3. Обследование детских игровых площадок на территории поселения:- многофункциональная спортивная площадка ул. Гагарина 2;- детская игровая площадка ул. Почтовая д.14;- детская игровая площадка по ул. Леспромхазная 2;- детская игровая площадка д. Вампугол, ул. Зырянова 13. | постоянно | По факту, после проведения обследований | Администрация с.п. Зайцева РечкаЗаместитель главыДорофеев В.Е.МКУ«Содружество» специалист по благоустройствуО.В. Волнянко |  |
| 4. Изготовление растяжки «Бессмертный полк» | до 09.05.2019  | После заключения договора | МКУ «Содружество» специалист по благоустройствуО.В. Волнянко |  |
| 5. Привлечение граждан, стоящих на учете в Центре занятости населения к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленения | В течении года | 156 000 руб | МКУ «Содружество» специалист по благоустройствуО.В. Волнянко |  |
| **6.Скашивание травы на территории поселения в общественных местах** | июнь- сентябрь |  | Администрация сельского поселения |  |
| **7.Отлов безнадзорных животных** | Постоянно (по мере необходимости) |  | МУП «СЖКХ» |  |
| **8. Снос непригодных для проживания жилых помещений.** | январь-декабрь | После уточнения бюджета I кв. 2019 года  | Администрация сельского поселения | В соответствии с постановлением администрации поселения «Об утверждении Плана по сносу аварийных жилых домов, жилых домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания с последующей зачисткой земельных участков на территории с. п. Зайцева Речка на 2019 год» № 5 от 15.01.2019 |
| **9. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленению территории поселения.** | постоянно | Не требует финансирования  | МКУ «Содружество» специалист по благоустройствуО.В. Волнянко |  |
| **10. Выявление административных правонарушений в области благоустройства и содержания территории сельского поселения Зайцева Речка и содержании домашних животных (собак, кошек), скота и птицы на территории поселения.** | постоянно | Не требует финансирования | Администрация сельского поселения |  |