Приложение № 1 к постановлению администрации

сельского поселения Зайцева Речка от 16.03.2020 № 35

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2020 года

на территории сельского поселения Зайцева Речка

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить силы и средства, которые могут быть задействованы в случае возникновения паводка в населенных пунктах поселения (с. Былино, д. Вампугол). | 31.03. | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) |
| 2. | Провести учет домашних животных по каждому населенному пункту подверженному подтоплению. | 01.04. | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) |
| 3. | Уточнить информацию о наличии плавсредств, находящихся в частном пользовании у жителей населенных пунктов поселения (д. Вампугол, с. Былино) | 30.03. | В В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) |
| 4. | Создать в населенных пунктах поселения аварийные бригады, провести с ними инструктаж по обеспечению жизнедеятельности населенных пунктов в период подтопления (затопления), обеспечить необходимым инвентарем и материалами. | 04.04. | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) |
| 5. | Провести проверку пунктов временного размещения. | 04.04. | В В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; |
| 6. | Провести тренировки по оповещению и эвакуации населения поселения, проживающего в населенных пунктах, подверженных угрозе подтопления. | 30.03. | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) |
| 7. | Провести обследование территорий населенных пунктов поселения, подверженных угрозе подтопления на предмет несанкционированных свалок. | 25.04., 01.07. | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) |
| 8. | Обследовать гидротехнические сооружения, объекты жизнеобеспечения, электрохозяйства и связи, дороги, мосты, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами, и принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению. | 28.04. | Руководители предприятий организаций, эксплуатирующих данные объекты |
| 9. | Организовать работы по очистке дорог и внутридворовых территорий многоквартирных домов от снега. Принять меры по очистке территории населенных пунктов и зон санитарной охраны, водоисточников от свалок мусора, снега и льда. | до 28.04., до 02.07. | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) В.С.Духович, и.о.начальника цеха «ЖКХ» п. Зайцева Речка (по согласованию) И.Д.Мухаметзянов, ООО «СК Сибтрансбизнес» п. Зайцева Речка (по согласованию) |
| 10. | Организовать оповещение жителей на территории сельских населенных пунктов: д. Вампугол, с. Былино | паводковый период | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) |
| 11. | Организовать взаимодействие и привлечение дополнительных сил и средств, обеспечивающих проведение мероприятий, направленных на жизнеобеспечение в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного характера. | при необходимости | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации |
| 12. | Провести укрепление береговой линии в населенных пунктах, подверженных угрозе подтопления. | при необходимости в паводковый период | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации |
| 13. | Производить ежедневный обход наиболее подверженных к затоплению объектов | В период опасности затопления | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) В.С.Духович, и.о.начальника цеха «ЖКХ» п. Зайцева Речка (по согласованию) |
| 14. | Провести беседы с подростками в МБОУ «Зайцевореченская ОСШ» об опасностях на водоёмах в период таяния льда и подъёма уровня воды. | Март, апрель | Инспектор ГИМС (по согласованию) В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации |
| 15. | Для предупреждения возможного затопления талой водой - произвести очистку от снега участков улиц и водопропускных труб и лотков | март, апрель | И.Д.Мухаметзянов, ООО «СК Сибтрансбизнес» п. Зайцева Речка (по согласованию) |
| 16. | Проверить состояние обваловки территории «ГСМ» п.Зайцева Речка, исправность ёмкостей с ГСМ | апрель | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.С.Духович, и.о.начальника цеха «ЖКХ» п. Зайцева Речка (по согласованию) |
| 17. | Проверить состояние промышленных территорий организаций поселения на предмет выявления загрязнённости ГСМ | апрель | В В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; Руководители организаций |
| 18. | Произвести очистку промышленных территорий организаций поселения от загрязнённости ГСМ (в случае выявления загрязнений) | апрель | Руководители организаций |
| 19. | Произвести откачку канализационных ёмкостей (выгребов) от бытовых и фекальных стоков, с последующей дезинфекцией ёмкостей. | май | В.С.Духович, и.о.начальника цеха «ЖКХ» п. Зайцева Речка (по согласованию) |

Приложение № 2 к постановлению администрации

сельского поселения Зайцева Речка от 16.03.2020 № 35

Список телефонных абонентов

на случай чрезвычайных ситуаций в период паводка

| Телефоны | Наименование служб и учреждений | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 8 (3466) 21-37-92 приемная 8 (3466) 21-37-14 | Администрация сельского поселения Зайцева Речка | Субботина Светлана Викторовна, Глава поселения |
| 8 (3466) 21-37-91 сот. 89125382231 | Администрация сельского поселения Зайцева Речка | Дорофеев Владимир Егорович, заместитель главы администрации, ответственный за работу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 8 (3466) 21-37-01 | Пожарная команда п. Зайцева Речка ФКУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району | Корниенко Анатолий Александрович, начальник пожарной команды |
| 8 (3466) 21-37-49 | цех ЖКХ п. Зайцева Речка, МУП «Сельское ЖКХ» | Духович Василий Степанович, и.о. начальника цеха |
| 8 (3466) 21-49-40 сот. 586845 | МКУ «Содружество» | Кинева Татьяна Геннадьевна, заведующий хозяйством (д.Вампугол) |
| 8 (3466) 21-49-01 | Пожарная команда д. Вампугол ФКУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району | Терентьев Василий Васильевич, начальник пожарной команды |
| 8 (3466) 21-49-50 сот. 552463 | МКУ «Содружество» | Ванцов Владимир Витальевич, заведующий хозяйством (с.Былино) |
| 8 (3466) 21-49-64 | Пожарная команда с. Былино ФКУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району | Коротков Александр Александрович, начальник пожарной команды |