|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение№1  Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Зайцева Речка от 08.04.2021г № |

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству сельского поселения Зайцева Речка.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование предприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Примечание** |
| **1. Проведение весенней санитарной очистки и озеленения территории сельского поселения Зайцева Речка:**  1.1.Очистка береговой зоны, троп, дорожек  п. Зайцева Речка, р. Большой Еган:  - протяжённость береговой линии- 800м;  - планируется к привлечению личного состава – 6 чел.  п. Зайцева Речка, р. Большой Пасол:  - протяжённость береговой линии- 350м;  - планируется к привлечению личного состава – 6 чел.  д.Вампугол, р. Обь:  - протяжённость береговой линии- 150м;  - планируется к привлечению личного состава – 5 чел.  с. Былино, пр. Васькина:  - протяжённость береговой линии- 200м;  - планируется к привлечению личного состава – 5 чел. | **I этап:**  После схождения снега  15.04.2021г.-15.06.2021г.  **II этап:**  После спада уровня воды  01.07.2021г.-01.09.2021г. | МКУ «Содружество» специалист по благоустройству и озеленению  С.С.Росляков |  |
| 1.2. Очистка от мусора дворовых территорий, тротуаров, газонов, огородов. | 15.04.2021-31.05.2021 | МКУ «Содружество» специалист по благоустройству и озеленению  С.С.Росляков |  |
| 1.3. Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий. | 15.04.2021-15.06.2021 | Руководители организаций и учреждений |  |
| 1.4. Снос и установка надворного туалета, зачистка и планировка местности  (ул. Гагарина 2.) | 15.04.2021-10.06.2021 | МКУ «Содружество» специалист по благоустройству и озеленению  С.С.Росляков |  |
| 1.5. Благоустройство общественных территорий (Сквер):  - покраска деревянных зайцев;  -ремонт подвесок для цветочных горшков на территории сквера;  -создание газонов, клумб;  -приобретение цветов (петуньи, бархатцы) -140 корней;  -побелка деревьев | 15.04.2021-10.06.2021 | МКУ «Содружество» директор  О.В. Волнянко  Зав. хоз.д.Вампугол  Т.Г.Кинёва  Зав.хоз.с.Былино  В.В.Ванцов |  |
| 1.6. Очистка территории кладбища п. Зайцева Речка. Ремон забора. | до 15.04.2021-10.06.2021 | Секретарь первичного отделения Зайцевореченского ВПП «Единая Россия» Н.Р. Куляева  Депутат сельского поселения с.п. Зайцева Речка  В.С. Духович |  |
| 1.7. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок. | постоянно | МКУ«Содружество» специалист по благоустройству и озеленению  С.С.Росляков |  |
| **2.Проведение ремонтов памятников:**  - с. Былино: «Памятный знак защитникам Отечества «1941-1945»;  - д. Вампугол: «Памятник погибшим в годы гражданской войны»;  - п.Зайцева Речка: «Обелиск погибшим в годы Великой отечественной войны  Односельчанам» (на территории кладбища);  - п.Зайцева Речка: «Памятный знак защитникам Отечества «1941-1945»  (ул. Центральная 10) | Содержание в чистоте территорий памятников постоянно | Специалист по работе с молодёжью в с.п. Зайцева Речка Ковалёва Т.В.  Зав. хоз.д.Вампугол  Т.Г.Кинёва  Зав.хоз.с.Былино  В.В.Ванцов |  |
| **3. Ремонт детских игровых площадок на территории поселения:**  - многофункциональная спортивная площадка ул. Гагарина 2;  - детская игровая площадка ул. Почтовая д.14;  - детская игровая площадка по ул. Леспромхозная 2;  - детская игровая площадка д. Вампугол, ул. Зырянова 13. | до 15.05.2021г.  По факту после проведения обследований | Администрация с.п. Зайцева Речка-  Заместитель главы администрации  Дорофеев В.Е.,  МКУ  «Содружество» специалист по благоустройству и озеленению  С.С.Росляков |  |
| **4. Привлечение граждан, стоящих на учете в Центре занятости населения к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленения** | В течение года | МКУ «Содружество» директор  О.В. Волнянко |  |
| **5. Скашивание травы на территории поселения в общественных местах** | июнь-сентябрь | Администрация с.п. Зайцева Речка-  Заместитель главы администрации  Дорофеев В.Е.,  МКУ  «Содружество» специалист по благоустройству и озеленению  С.С.Росляков |  |
| **6. Отлов безнадзорных животных** | Постоянно (по мере необходимости) | МКУ «Содружество» директор  О.В. Волнянко |  |
| **7. Снос жилых помещений**  **которые признаны непригодными для проживания с последующей зачисткой земельных участков на территории:**   |  | | --- | | - ул. Гагарина, д. 6, кв. 1 | | -д. Вампугол, ул. Зырянова, д. 1; | | - д. Вампугол, ул. Зырянова, д. 9; | | - с. Былино, ул. Речная, д. 23; | | - п. Зайцева Речка, ул. Строителей, д. 6; | | - п. Зайцева Речка, ул. Центральная, д. 6, кв. 2; | | - п. Зайцева Речка, ул. Школьная, д.7, кв. 2 (Разборка бани) | | - п. Зайцева Речка, ул. Набережная, д. 1,  кв. 1.(Освобождение ЗУ от хоз.построек) | | I-III квартал 2021 года-снос;  I-IV квартал 2021 года-зачистка   |  | | --- | | ср.вып.р.до15.02.21/сн-зач.до 09.05.21г. | | ср.вып.раб.до15.04.21- зач.до15.05.21г. | | ср.вып.раб.до15.04.21- зач.до 15.05.21г. | | ср. вып. раб.до 01.07.21- зач.до 15.05.21г. | | ср. вып. раб.до 01.07.21-зач.до15.05.21г. | | ср. вып. раб.до 01.07.21- зач.до15.05.21г. | | ср.вып.раб.до01.07.21- зач.до15.05.21г. | | ср.вып.раб.до30.09.21- зач.до 01.07.21г. | | Администрация с.п. Зайцева Речка-  Заместитель главы администрации  Дорофеев В.Е. | В соответствии с постановлением администрации поселения «Об утверждении Плана по сносу расселенных жилых домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания с последующей зачисткой земельных участков на территории с. п. Зайцева Речка на 2021 год» №35 от 10.03.2021г. |
| **8. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленению территории поселения.**  - работа с жителями с.п. Зайцева Речка (Аваргин В.А, Тяпкин М.М., Явкин В.Ю.,Понькина О.А.);  - работа с жителями село Былино (Кабин Н.П., Кабина Е.И., Нестеров А.М.) | постоянно  снос аварийного сарая | МКУ «Содружество» директор  О.В. Волнянко  Зав. хоз. с.Былино  В.В. Ванцов |  |
| **9. Выявление административных правонарушений в области благоустройства и содержания территории сельского поселения Зайцева Речка и содержании домашних животных (собак, кошек), скота и птицы на территории поселения.** | постоянно | Администрация с.п. Зайцева Речка-  Заместитель главы администрации  Дорофеев В.Е. |  |
| **10. Ремонт торговых рядов (обивка железом)** | до 10.06.2021 | МКУ «Содружество» - директор  О.В. Волнянко |  |
| **11.** **Субботник «Зелёная Весна-2021»** | 15.05.2021г. | МКУ«Содружество» - директор  О.В. Волнянко |  |
| **12. Благоустройство придомовой территории по ул. Леспромхозная д.2** | до 30.07.2021г. | Администрация с.п. Зайцева Речка-  Заместитель главы администрации  Дорофеев В.Е., |  |
| **13.Ремонт квартиры по адресу п.Зайцева Речка, ул. Почтовая, д.6, кв.2** | до 30.07.2021г. | Администрация с.п. Зайцева Речка-  Заместитель главы администрации  Дорофеев В.Е., |  |
| **14. Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог** | ср.вып.раб.до 31.07.2021 | Администрация с.п. Зайцева Речка-  Заместитель главы администрации  Дорофеев В.Е., |  |
| **15. Ремонт основания под флагшток по ул. Школьная 12 ( здание адм.)** | до 01.06.2021 | МКУ«Содружество» - директор  О.В. Волнянко |  |
| **16. Благоустройство многофункциональной спортивной площадки по ул. Гагарина 2:**  -покраска косяков дверей блок-контейнера | до 01.06.2021 | Администрация с.п. Зайцева Речка  Заместитель главы  Дорофеев В.Е.  МКУ  «Содружество» специалист по благоустройству и озеленению  С.С.Росляков |  |