|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение№1Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Зайцева Речка от 08.04.2021г №  |

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству сельского поселения Зайцева Речка.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование предприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Примечание** |
| **1. Проведение весенней санитарной очистки и озеленения территории сельского поселения Зайцева Речка:**1.1.Очистка береговой зоны, троп, дорожек п. Зайцева Речка, р. Большой Еган:- протяжённость береговой линии- 800м;- планируется к привлечению личного состава – 6 чел.п. Зайцева Речка, р. Большой Пасол:- протяжённость береговой линии- 350м;- планируется к привлечению личного состава – 6 чел.д.Вампугол, р. Обь:- протяжённость береговой линии- 150м;- планируется к привлечению личного состава – 5 чел.с. Былино, пр. Васькина:- протяжённость береговой линии- 200м;- планируется к привлечению личного состава – 5 чел. | **I этап:**После схождения снега15.04.2021г.-15.06.2021г. **II этап:**После спада уровня воды01.07.2021г.-01.09.2021г. | МКУ «Содружество» специалист по благоустройству и озеленениюС.С.Росляков |  |
| 1.2. Очистка от мусора дворовых территорий, тротуаров, газонов, огородов. | 15.04.2021-31.05.2021 | МКУ «Содружество» специалист по благоустройству и озеленениюС.С.Росляков |  |
| 1.3. Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий. | 15.04.2021-15.06.2021 | Руководители организаций и учреждений |  |
| 1.4. Снос и установка надворного туалета, зачистка и планировка местности (ул. Гагарина 2.) | 15.04.2021-10.06.2021 | МКУ «Содружество» специалист по благоустройству и озеленениюС.С.Росляков |  |
| 1.5. Благоустройство общественных территорий (Сквер):- покраска деревянных зайцев;-ремонт подвесок для цветочных горшков на территории сквера; -создание газонов, клумб;-приобретение цветов (петуньи, бархатцы) -140 корней;-побелка деревьев | 15.04.2021-10.06.2021 | МКУ «Содружество» директорО.В. ВолнянкоЗав. хоз.д.ВампуголТ.Г.КинёваЗав.хоз.с.БылиноВ.В.Ванцов |  |
| 1.6. Очистка территории кладбища п. Зайцева Речка. Ремон забора. | до 15.04.2021-10.06.2021 | Секретарь первичного отделения Зайцевореченского ВПП «Единая Россия» Н.Р. КуляеваДепутат сельского поселения с.п. Зайцева Речка В.С. Духович |  |
| 1.7. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок. | постоянно | МКУ«Содружество» специалист по благоустройству и озеленениюС.С.Росляков |  |
| **2.Проведение ремонтов памятников:**- с. Былино: «Памятный знак защитникам Отечества «1941-1945»;- д. Вампугол: «Памятник погибшим в годы гражданской войны»;- п.Зайцева Речка: «Обелиск погибшим в годы Великой отечественной войны Односельчанам» (на территории кладбища);- п.Зайцева Речка: «Памятный знак защитникам Отечества «1941-1945» (ул. Центральная 10) | Содержание в чистоте территорий памятников постоянно | Специалист по работе с молодёжью в с.п. Зайцева Речка Ковалёва Т.В.Зав. хоз.д.ВампуголТ.Г.КинёваЗав.хоз.с.БылиноВ.В.Ванцов |  |
| **3. Ремонт детских игровых площадок на территории поселения:**- многофункциональная спортивная площадка ул. Гагарина 2;- детская игровая площадка ул. Почтовая д.14;- детская игровая площадка по ул. Леспромхозная 2;- детская игровая площадка д. Вампугол, ул. Зырянова 13. | до 15.05.2021г.По факту после проведения обследований | Администрация с.п. Зайцева Речка-Заместитель главы администрацииДорофеев В.Е.,МКУ«Содружество» специалист по благоустройству и озеленениюС.С.Росляков |  |
| **4. Привлечение граждан, стоящих на учете в Центре занятости населения к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленения** | В течение года | МКУ «Содружество» директорО.В. Волнянко |  |
| **5. Скашивание травы на территории поселения в общественных местах** | июнь-сентябрь | Администрация с.п. Зайцева Речка-Заместитель главы администрацииДорофеев В.Е.,МКУ«Содружество» специалист по благоустройству и озеленениюС.С.Росляков |  |
| **6. Отлов безнадзорных животных** | Постоянно (по мере необходимости) | МКУ «Содружество» директорО.В. Волнянко |  |
| **7. Снос жилых помещений** **которые признаны непригодными для проживания с последующей зачисткой земельных участков на территории:**

|  |
| --- |
| - ул. Гагарина, д. 6, кв. 1 |
| -д. Вампугол, ул. Зырянова, д. 1; |
| - д. Вампугол, ул. Зырянова, д. 9; |
| - с. Былино, ул. Речная, д. 23; |
| - п. Зайцева Речка, ул. Строителей, д. 6; |
| - п. Зайцева Речка, ул. Центральная, д. 6, кв. 2; |
| - п. Зайцева Речка, ул. Школьная, д.7, кв. 2 (Разборка бани) |
| - п. Зайцева Речка, ул. Набережная, д. 1,кв. 1.(Освобождение ЗУ от хоз.построек) |

 | I-III квартал 2021 года-снос;I-IV квартал 2021 года-зачистка

|  |
| --- |
| ср.вып.р.до15.02.21/сн-зач.до 09.05.21г. |
| ср.вып.раб.до15.04.21- зач.до15.05.21г. |
| ср.вып.раб.до15.04.21- зач.до 15.05.21г. |
| ср. вып. раб.до 01.07.21- зач.до 15.05.21г. |
| ср. вып. раб.до 01.07.21-зач.до15.05.21г. |
| ср. вып. раб.до 01.07.21- зач.до15.05.21г. |
| ср.вып.раб.до01.07.21- зач.до15.05.21г. |
| ср.вып.раб.до30.09.21- зач.до 01.07.21г.  |

 | Администрация с.п. Зайцева Речка-Заместитель главы администрацииДорофеев В.Е. | В соответствии с постановлением администрации поселения «Об утверждении Плана по сносу расселенных жилых домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания с последующей зачисткой земельных участков на территории с. п. Зайцева Речка на 2021 год» №35 от 10.03.2021г. |
| **8. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленению территории поселения.**- работа с жителями с.п. Зайцева Речка (Аваргин В.А, Тяпкин М.М., Явкин В.Ю.,Понькина О.А.);- работа с жителями село Былино (Кабин Н.П., Кабина Е.И., Нестеров А.М.) | постоянноснос аварийного сарая | МКУ «Содружество» директорО.В. ВолнянкоЗав. хоз. с.БылиноВ.В. Ванцов |  |
| **9. Выявление административных правонарушений в области благоустройства и содержания территории сельского поселения Зайцева Речка и содержании домашних животных (собак, кошек), скота и птицы на территории поселения.** | постоянно | Администрация с.п. Зайцева Речка-Заместитель главы администрацииДорофеев В.Е. |  |
| **10. Ремонт торговых рядов (обивка железом)** | до 10.06.2021 | МКУ «Содружество» - директорО.В. Волнянко |  |
| **11.** **Субботник «Зелёная Весна-2021»** | 15.05.2021г. | МКУ«Содружество» - директорО.В. Волнянко |  |
| **12. Благоустройство придомовой территории по ул. Леспромхозная д.2** | до 30.07.2021г. | Администрация с.п. Зайцева Речка-Заместитель главы администрацииДорофеев В.Е., |  |
| **13.Ремонт квартиры по адресу п.Зайцева Речка, ул. Почтовая, д.6, кв.2** | до 30.07.2021г. | Администрация с.п. Зайцева Речка-Заместитель главы администрацииДорофеев В.Е., |  |
| **14. Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог** | ср.вып.раб.до 31.07.2021 | Администрация с.п. Зайцева Речка-Заместитель главы администрацииДорофеев В.Е., |  |
| **15. Ремонт основания под флагшток по ул. Школьная 12 ( здание адм.)** | до 01.06.2021 | МКУ«Содружество» - директорО.В. Волнянко |  |
| **16. Благоустройство многофункциональной спортивной площадки по ул. Гагарина 2:**-покраска косяков дверей блок-контейнера | до 01.06.2021 | Администрация с.п. Зайцева РечкаЗаместитель главыДорофеев В.Е.МКУ«Содружество» специалист по благоустройству и озеленениюС.С.Росляков |  |