Отчет за 2015год

о реализации  муниципальной  программы «Развитие транспортной системы сельского поселения Зайцева Речка на 2014–2020 годы»

за 2015 год, согласно Приложения 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ поселения утвержденного постановлением администрации поселения от 30.10.2013 № 90 «О муниципальных программах сельского поселения Зайцева речка»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского поселения Зайцева Речка на 2014–2020 годы» за 2015 год

| № п/п | Мероприятия программы | Объем финансирования из бюджета поселения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено утвержденной программой на год | фактически профинансировано за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Содержание муниципальных внутрипоселковых автомобильных дорог | 2 611,00 | 2 611,00 |
|  | В том числе бюджет сельского поселения | 1 617,90 | 1 617,90 |
|  | В том числе бюджет района | 993,10 | 993,10 |
| 2 | Текущий ремонт поселковых дорог, в том числе: ул.Дружбы, ул. Почтовая, ул. Лесная, ул.Центральная | 1 096,7 | 1 096,7 |
|  | В том числе бюджет сельского поселения | 24,2 | 24,2 |
|  | В том числе бюджет района | 1 072,5 | 1 072,5 |
|  | Итого за год | 3 707,7 | 3 707,7 |
|  | В том числе за счёт окружного бюджета | 1 642,1 | 1 642,1 |
|  | В том числе за счёт местного бюджета | 2 065,6 | 2 065,6 |

Руководитель          _________________   _____________________

(ФИО)                                (подпись)

Должностное лицо, ответственное  ___________ ______________ ___________

за составление формы                            (должность)                  (ФИО)                       (подпись)