Отчет за 2017год

о реализации  муниципальной  программы «Развитие транспортной системы сельского поселения Зайцева Речка на 2014–2020 годы»

за 2017 год, согласно Приложения 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ поселения утвержденного постановлением администрации поселения от 30.10.2013 № 90 «О муниципальных программах сельского поселения Зайцева речка»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского поселения Зайцева Речка на 2014–2020 годы» за 2017 год

| № п/п | Мероприятия программы | Объем финансирования из бюджета поселения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено утвержденной программой на год | фактически профинансировано за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Содержание муниципальных внутрипоселковых автомобильных дорог | 3 782,457 | 3 712,418 |
|  | В том числе бюджет сельского поселения | 3 782,457 | 3 712,418 |
|  | В том числе бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Текущий ремонт поселковых дорог, в том числе: 1. Ремонт участка дороги ул. Пролетарская 2. Восстановление обочин автодороги по ул. Центральная, ул. Пролетарская. 3. Замена плит ул. Дружбы 32 шт 4. Замена плит ул. Дружбы 10 шт 5. Замена плит ул. Лесная 4 шт 6. Замена плит ул. Почтовая 6 шт 7. Замена плит ул. Почтовая 1 шт 8. Замена плит ул. Почтовая 5 шт 9. Замена плит ул. Центральная 2 шт 10. Замена плит ул. Центральная 4 шт 11. Ремонт участка дороги ул. Центральная примыкание к региональной дороге 12. Ремонт участка дороги ул. Островная | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | В том числе бюджет сельского поселения | 250,00 | 250,00 |
|  | В том числе бюджет округа | 4 750,00 | 4 750,00 |
| 3 | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов светофорами по типу Т7 и перильным ограждением | 1 662,80 | 786,312 |
|  | В том числе бюджет района | 1 662,80 | 786,312 |
|  | Итого за год | 10 445,257 | 9 498,73 |
|  | В том числе за счёт окружного бюджета | 4 750,00 | 4 750,00 |
|  | В том числе бюджет района | 1 662,80 | 786,312 |
|  | В том числе за счёт местного бюджета | 4 032,457 | 3 962,418 |

Руководитель          _________________   _____________________

(ФИО)                                (подпись)

Должностное лицо, ответственное  ___________ ______________ ___________

за составление формы                            (должность)                  (ФИО)                       (подпись)