Отчет за 2018 год

о реализации  ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергической эффективности в с.п. Зайцева Речка  на  2018-2020 годы»

за 2018 год, согласно Приложения 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ поселения утвержденного постановлением администрации поселения от 30.10.2013 № 89 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ поселения»

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергической эффективности в с.п. Зайцева Речка  на  2018-2020 годы» за 2018 год

| № п/п | Мероприятия программы | Объем финансирования из бюджета поселения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено утвержденной программой на год | фактически профинансировано за отчетный период |
| 1. | Приобретение осветительного оборудования | 144,266 | 144,266 |
| 2. | Оплата по договорам | 7,166 | 7,166 |
| 3. | Работ по установке приборов учета тепловой энергии | 285,809 | 284,850 |
| 4. | Работы по установке осветительного оборудования | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе: | 437,241 | 436,282 |

Руководитель          _________________   _____________________

(ФИО)                                (подпись)

Должностное лицо, ответственное  ___________ ______________ ___________

за составление формы                            (должность)                  (ФИО)                       (подпись)

Отчет за 2018 год

о реализации  ведомственной целевой

«Энергосбережение и повышение энергической эффективности в с.п. Зайцева Речка  на  2018-2020 годы»,

согласно Приложения 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ поселения утвержденного постановлением администрации  поселения от 30.10.2013 № 89 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ поселения»

Оценка результативности реализации программы за 2018 год

Ведомственной  целевой   программы «Энергосбережение и повышение энергической эффективности в с.п. Зайцева Речка  на  2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации | на отчетный год | с начала реализации программы | за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Установка узлов учета тепловой энергии, Поверка узлов учета тепловой энергии | шт. шт. | 55 40 | 5 12 |  |  | 5 2 |
| 2. | . внедрение энергоэффективных, энергосберегающих светильников в системе наружного освещения; | % | 95% | 100% |  |  | 100 |
| 3. | -снижение объема потребления электроэнергии системой наружного освещения | кВт/светильник | 899,5 | 873,3 |  |  | - 26,2 |

Руководитель          _________________   ____________

(ФИО)                              (подпись)

Должностное лицо, ответственное  _____________  _____________   _________

за составление формы                                 (должность)                       (ФИО)                       (подпись)