Анализ исполнения муниципальной программы

«Развитие транспортной системы сельского поселения Зайцева Речка на 2014–2020 годы»

за 2014 год

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения |
| Задача Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |
| 1. | Содержание муниципальных внутрипоселковых автомобильных дорог | Финансово-экономический отдел администрации сельского поселения Зайцева Речка | Всего по мероприятию: | 2 462,8 | 2 462,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | муниципальный дорожный фонд (бюджет сельского поселения) | 1 351,7 | 1 351,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | муниципальный дорожный фонд (бюджет района) | 1 111,1 | 1 111,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Текущий ремонт поселковых дорог, в том числе: ул.Дружбы, ул. Почтовая, ул. Лесная, ул.Центральная | Финансово-экономический отдел администрации сельского поселения Зайцева Речка | Всего по мероприятию: | 1808,1 | 1808,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Муниципальный дорожный фонд (бюджет сельского поселения) | 1808,1 | 1808,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | муниципальный дорожный фонд(бюджет района) | 1 072,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Задаче | Всего по задаче: | 4 270,9 | 4 270,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135,3 | 1135,3 |
|  | муниципальный дорожный фонд (бюджет сельского поселения) | 3 159,8 | 3 159,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | муниципальный дорожный фонд(бюджет района) | 1 111,1 | 1 111,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе остатки прошлого года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе | Всего по программе | 4 270,9 | 4 270,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | муниципальный дорожный фонд (бюджет сельского поселения ) | 3 159,8 | 3 159,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | муниципальный дорожный фонд(бюджет района) | 1 111,1 | 1 111,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе остатки прошлого года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Показатели непосредственных результатов |
| 1. | содержание внутрипоселковых и подъездных автомобильных дорог сельского поселения Зайцева Речка (пог.км.) | 0 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
| 2. | установка и содержание дорожных знаков (шт.) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3. | нанесение и содержание дорожной разметки (км.) | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| 4. | нанесение полос пешеходных переходов (шт.) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5. | протяженность внутрипоселковых и подъездных автомобильных дорог (пог. км.) подлежащих ремонту | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Показатели конечных результатов |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, что обеспечит бесперебойную работу дорог общего пользования местного значения и сооружений на них (пог.км.). | 0 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |