Отчет за 2014 год

В целях выполнения намеченных задач и достижения положительных результатов программных мероприятий Ведомственной целевой  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Зайцева Речка на 2014-2016 годы» проведен анализ исполнения  перечня запланированных мероприятий ,который показал следующее:

-проведение энергетических обследований (выполнено);

- ведение энергетических паспортов (выполнено);

- нормирование потребления энергетических ресурсов (не ведется);

- приборный учет энергетических ресурсов (ведется);

- применение энергосберегающих технологий (частично ведется);

# В целях продолжения проводимой работы по реализации на территории поселения   Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ", ст.8: Полномочия органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а именно:

1) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

О реализации  ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Зайцева Речка на 2014-2016 годы»,  согласно Приложения 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ сельского поселения Зайцева Речка утвержденного постановлением администрации поселения от 30.10.2013 № 89 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ поселения»

Информация по объему финансирования мероприятий

программы за 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования из бюджета поселения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено утвержденной программой на год (тыс. руб.) | фактически профинансировано за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Инструктаж сотрудников администрации, муниципальных казенных учреждений по контролю за расходованием воды, соблюдением правил эксплуатации сантехнического оборудования, постоянное проведение мониторинга потребления воды с целью оценки эффективности от проводимых мероприятий и оперативного выявления нерационального расходования воды, электроэнергии | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется |
| 2. | Замена ламп ДРЛ на лампы ДНаТ в системе уличного освещения (37 шт.) с установкой ЭПРА | 40,0 | 40,0 |
| 3. | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления в здании администрации | 10,0 | 10,0 |
|  | Поверка узлов учета здания администрации ул. Почтовая 12, Поверка и замена узлов учета в муниципальном жилом фонде | 280,00 | 271,7 |
| 4. | Замена ламп ДРЛ на лампы ДНа З в системе наружного освещения здания Сельского дома культуры 5 шт. с установкой ЭПРА | 6,7 | 6,7 |
| 5. | Замена ламп накаливания Мощностью 60ВТ на компактные люминесцентные лампы мощностью 15 ВТ для освещения периметра здания – 5 шт. | 0,6 | 0,6 |
| 6. | Замена люминесцентных ламп системы внутреннего освещения на светодиодные лампы (356 шт.), СДК без замены используемых светильников | 34,7 | 34,7 |
| 7. | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления в здании СДК | 6,0 | 6,0 |
| Всего по программе | 378,00 | 369,7 |  |

О реализации  ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Зайцева Речка на 2014-2016 годы»,  согласно Приложения 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ сельского поселения Зайцева Речка утвержденного постановлением администрации поселения от 30.10.2013 № 89 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ поселения»

Оценка результативности реализации программы за 2014 год

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации | на отчетный год | с начала реализации программы | за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Установка узлов учета тепловой энергии, Поверка узлов учета тепловой энергии | шт. шт. | 55 42 | 2 13 |  |  | 2 13 |
| 2. | Установка светоотражающих экранов за радиаторами отопления в здании администрации, МКУ «Содружество», МКУ «СДК», п. Зайцева Речка | шт. | 0 0 | 19 42 |  |  | 19 42 |
| 3. | . внедрение энергоэффективных, энергосберегающих светильников в системе наружного освещения; | % | 95% | 100% |  |  | 100 |
| 4. | -снижение объема потребления электроэнергии системой наружного освещения | кВт/светильник | 899,5 | 873,3 |  |  | - 26,2 |

Руководитель :         С.В. Субботина             ____________

(ФИО)                              (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы:

Главный специалист

общего отдела        В.Е. Дорофеев_____________________

(должность)                                  (ФИО)                              (подпись)