Отчет за 2014 год

о реализации  ведомственной целевой программы программе  «Комплексные

меры пожарной безопасности на территории сельского поселения Зайцева Речка на 2014-2016 годы»,

согласно Приложения 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ сельского поселения Зайцева Речка утвержденного постановлением администрации поселения от 30.10.2013 № 89 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных

целевых программ поселения

Информация по объему финансирования мероприятий

программы за 2014 год

ведомственной целевой программы программе  «Комплексные

меры пожарной безопасности на территории сельского поселения Зайцева Речка на 2014-2016 годы»,

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования из бюджета поселения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено утвержденной программой на год | фактически профинансировано за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Распространение полиграфической и иной обучающей продукции, размещение информации на противопожарную тематику на установленных в местах общественного пользования стендах, установка информационных аншлагов и табличек | 13,0 | 8,9 |
| 2. | Организация и проведение субботников по санитарной очистке территории посёлка Зайцева Речка | 1,0 | 0,5 |
| 3. | Подворное обеспечение и содержание противопожарного инвентаря (по-уличная установка пожарных щитов) | 10,0 | 0 |
| 4. | Текущий ремонт отопительных печей в жилых домах, ремонт дымовых труб, замена металлических дымовых труб на пожаробезопасные | 217,0 | 216,1 |
| 5. | Огнезащитная обработка занавесей сцены зрительного зала в Сельском доме культуры | 80,0 | 92,0 |
| 6. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в Сельском доме культуры | 120,0 | 120,0 |
| 7. | Замена дверных блоков основного и запасного выхода на противопожарные в здании администрации поселения | 99,0 | 99,0 |
| 8. | Установка в здании Сельского дома культуры кнопки вывода пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны | 20,0 | 20,0 |
| 9. | Перекатка пожарных рукавов системы пожаротушения в здании Сельского дома культуры | 3,0 | 2,7 |
| 10. | Разработка пожарной декларации на здание Сельского дома культуры | 8,0 | 8,0 |
| 11. | Содержание и ремонт пожарных водоёмов | 1,0 | 0 |
| 12. | Приём на работу временных рабочих для содержания, ремонта пожарных водоемов и проведения противопожарных профилактических работ | 511,0 | 294,1 |
| 13. | Приём на работу сезонных рабочих на летний пожароопасный период для проведения профилактических работ | 156,0 | 156,0 зп |
| 14. | Материально-техническое обеспечение сезонных рабочих | 15,0 | 14,4 |
| 15. | Поддержание минерализованных полос и противопожарных разрывов по периметру поселка Зайцева Речка в необходимом функциональном состоянии | 105,0 | 100,9 |
| Всего по программе: | 1359,0 | 1132,6 |  |

Руководитель          _С.В. Субботина__   _____________________

(ФИО)                                (подпись)

Должностное лицо, ответственное   _В.Е. Дорофеев_ ___________

за составление формы                                      (ФИО)                       (подпись)

главный специалист общего отдела

Отчет за 2014 год

о реализации  ведомственной целевой программы программе  «Комплексные

меры пожарной безопасности на территории сельского поселения Зайцева Речка на 2014-2016 годы»,

согласно Приложения 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ сельского поселения Зайцева Речка утвержденного постановлением администрации поселения от 30.10.2013 № 89 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных

целевых программ поселения

Оценка эффективности реализации целевой программы

«Комплексные меры пожарной безопасности на территории

сельского поселения Зайцева Речка на 2014-2016 годы»

Эффективность и результативность реализации программы в основном зависят от степени достижения показателей приведённых в данном приложении

| № п/п | Наименование показателей результатов | Мероприятия программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | Приведение и поддержание в пожаробезопасном состоянии территории поселения, муниципальных зданий и объектов муниципального жилищного фонда поселения | Установка аншлагов, табличек, шт | 0 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| 2 |  | Приведение электрооборудования жилых домов в соответствие с нормами, правилами и требованиями ПУЭ и пожарной безопасности, домов | 69 | 75 | 77 | 79 | 79 |
| 3 |  | Текущий ремонт отопительных печей в жилых домах, ремонт дымовых труб, замена металлических дымовых труб на пожаробезопасные, шт | 32 | 37 | 40 | 42 | 42 |
| 4 |  | По-уличная установка пожарных щитов, шт | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 5 |  | Огнезащитная обработка занавесей сцены зрительного зала в Сельском доме культуры, м² | 0 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 6 |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в Сельском доме культуры, м² | 0 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 7 |  | Замена дверных блоков основного и запасного выхода на противопожарные в здании администрации поселения, шт. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 |  | Установка в здании Сельского дома культуры кнопки вывода пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны, шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 |  | Перекатка пожарных рукавов системы пожаротушения в здании Сельского дома культуры, шт. | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 |  | Разработка пожарной декларации на здание Сельского дома культуры, шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Руководитель          _С.В. Субботина__   _____________________

(ФИО)                                (подпись)

Должностное лицо, ответственное   _В.Е. Дорофеев_ ___________

за составление формы                                      (ФИО)                       (подпись)

главный специалист общего отдела